**29.03.2021 г. № 15-4**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ВЕРХНЕГУТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ВЕРХНЕГУТАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2022 Г.Г.»**

 Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2020 году программы «Развитие дорожного хозяйства в Верхнегутарском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.», руководствуясь Уставом Верхнегутарского муниципального образования, администрация Верхнегутарского муниципального образования – администрация сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении программы «Развитие дорожного хозяйства в Верхнегутарском муниципальном образовании на 2019 год и плановый период 2020-2022 г.г.» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Верхнегутарского сельского поселения.

Глава Верхнегутарского

муниципального образования

В.А. Ходогонов

Приложение к постановлению администрации Верхнегутарского

муниципального образования от 29.03.2021 г. № 15-4

**Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Верхнегутарского муниципальном образования»**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактическоезначение | Исполне-но% |
| «Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Верхнегутарского муниципальном образования» | Администрация Верхнегутарского муниципального образования | 2020 | 394 233,91 | 0,00 | 0,00 |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  | шт. | 394 233,91 | 0,00 | 394 233,91 | 100,00 |

**ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Верхнегутарского муниципальном образования» | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Местный бюджет | 394 233,91 | 0,00 | 394 233,91 | 100,00 |

**ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ за 2020 год.**

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) |  Исполнительмероприятия |
| «Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Верхнегутарского муниципальном образования» | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  | 2020г. | МБ | 394 233,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00(резерв на содержание дорог) | Администрация Верхнегутарского МО |
| **Итого:** |  |  | 394 233,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **В том числе МБ:** |  |  | 394 233,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

 Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2020 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Верхнегутарского муниципальном образования» | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  | 394 233,91 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | 394 233,91 | 0,00 | 0,00 |